## Slide 1: SNACKAUTOMAT

## Slide 2: IPERKA

## Slide 3: Informieren

## Slide 4: Informieren
Durchlesen des PDF’s
Anforderungen markieren & Aufschreiben
Recherchen im Internet
Mind-Map mit allen Anforderungen erstellen (Miro)

## Slide 5: Planen

## Slide 6: Vorgehen
Anforderungsliste erstellen (Kanban)
Muss & Soll Ziele festlegen
Aufgabenverteilung per Notion
Git-Repository erstellen

## Slide 7: MUSS-Ziele
Verkaufsprozess
Produktlager und Guthaben
Produkte anzeigen
Wartungsarbeiten

## Slide 8: SOLL-Ziele
GUI mit Swing
Produktauswahl (Mind. 10 Produkte)
Warenkorb
Keine Input-Errors
Lokales Abspeichern des Stocks

## Slide 9: Entscheiden

## Slide 10: Team-Entscheidungen
Flexible Rollenverteilung
Häufige Besprechungen
Kommunikation über Teams-Chat
Zusammenarbeiten an einem Platz

## Slide 11: Aufbau & Toolwahl
UI in der Konsole (GUI mit Swing)
IntelliJ IDE zum Programmieren
Miro für Mindmaps und Diagramme
Notion für Tasks und Kanban-Board

## Slide 12: Realisieren

## Slide 13: Vorbereitung (Phase 1)
Erstellen der GitHub Branches (Main, develop, feature)
UML-Diagramm erstellen
Einrichten der Codeumgebung
Verteilen der ersten Aufgaben

## Slide 14: Grundbausteine (Phase 2)
Grundbausteine Programmieren
Alle Hauptmenü-Funktionen implementieren
Weitere Menüs erstellen (Produktkauf, Guthaben usw.)

## Slide 15: Anforderungen erfüllen (Phase 3)
Alle Muss-Anforderungen einbauen
Secret Menu implementieren
Codeeffizienz verbessern (Hardcoding -> Array-List)

## Slide 16: UI & Verbesserungen (Phase 4)
Abspeichern & Abrufen von Stock in .txt File
UI verschönern (z.b mit ASCII Art)
Soll-Funktionen realisieren

## Slide 17: Kontrollieren

## Slide 18: Vorgehen
Ist das Programm abgeschlossen?
Hat das Programm noch Fehler?
Sind alle Grundanforderungen erfüllt?
Welche Soll-Funktionen konnten wir realisieren?
Gibt es noch offene Tasks?

## Slide 19: Debugging & Testing
Programmtests durchführen
defensive Programming (Eingabekontrolle)
Codeeffizienz weiter verbessern

## Slide 20: Auswerten

## Slide 21: Konnten wir nicht Realisieren
GUI mit Swing
Warenkorb
Mehrere Produkte kaufen
Max Purse Balance Verändern
Neue Produkte hinzufügen

## Slide 22: Probleme/Schwierigkeiten
Übergeben einiger Variabeln zwischen Klassen
NullPointerExpections & StackOverflow Errors
Komplizierte Merge-Konflikte Lösen

## Slide 23: Positives/Erfolge
Git-Knowledge erweitert
Gute Team-Absprache
Arbeit fair aufgeteilt
Effiziente Organisation per Notion
Viele Soll-Ziele eingehalten

## Slide 24: Fazit
Tests früher machen
Zeitplanung genauer Einhalten
Tasks Priorisieren
Kanban-Board

## Slide 25: Code Vorzeigen
Mit Thomas

## Slide 26: Vielen Dank